Зміцнення навчально - матеріальної бази школи

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Зміст роботи | Термін  виконання | Відповідальний | При  мітка |
| і. | Виходячи з реальних фінансових можливостей школи, залучаючи позабюджетні кошти (батьківські, спонсорську допомогу), здійснювати підготовку шкільних приміщень до нового навчального року. | 2016 - 2021н.р. | Адміністрація  школи |  |
| 2. | Працювати над поповненням навчально - матеріальної бази кабінетів, шкільної бібліотеки художньою літературою, методичними посібниками , спортивного інвентаря тощо. | 2016 - 2021н.р. | Адміністрація  школи |  |
| 3. | Придбати проектор та екран до нього, використовуючи спонсорські кошти. | До 01.09. 2017н.р. | Адміністрація  школи |  |
| 4. | Проводити належну підготовку опалювальної системи до роботи в осінньо - зимовий період. | 2016 - 2021н.р. | Адміністрація  школи |  |
| 5. | Забезпечувати школу твердим паливом на період опалювального сезону. | До 15.10. Щороку | Максименко Н.В. |  |
| 6. | Замінити штахетну огорожу на території центрального приміщення школи. | 2018р. | Максименко Н.В. |  |
| 7. | Забезпечувати школу необхідною кількістю дезінфікуючих засобів, необхідним технічним інвентарем згідно вимог. | 2016 - 2021н.р. | Максименко Н.В. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Дообладнати дитячий ігровий майданчик. Зробити огорожу. | 2017- 2018н.р. | Максименко Н.В. |  |
| 9. | Виконати роботи по |  |  |  |
|  | капітальному ремонту шкільних приміщень згідно проектно - кошторисної документації;  -заміна вікон у центральному приміщенні;  -облаштування відмостки по  периметру обох приміщень; | 2016-2018 р.р. | Максименко Н.В. |  |
|  | -ремонт покрівлі; | 2018-2021 р.р. |  |  |
|  | -укріплення стіни |  |  |
|  | центрального приміщення. |  |  |  |